Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

UMOWA NR	  …/DZP-PN/5/2019

Zawarta w Białymstoku w  dniu ................................... pomiędzy:

Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku, adres: 
ul. Ogrodowa 12 Białystok, kod pocztowy: 15-027 Białystok, NIP: 966-13-30-466, REGON: 050657379, KRS: 0000002253, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Dyrektora – Magdaleną Joannę Borkowską

a

…………………………………………………………………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

……………………………………. – …………………………………….

# § 1

# DEFINICJE

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji Umowy znaczenie następujących pojęć:

- Harmonogram prac projektowych – oznacza harmonogram sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony  przez Zamawiającego, określający terminy wykonania prac projektowych objętych zamówieniem, terminy przekazania opracowań projektowych lub ich części.

- Opracowanie projektowe - oznacza część przedmiotu umowy wyodrębnioną ze względu na odbiory częściowe, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie lub załącznikach do niej.

- Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierza wykonanie części przedmiotu umowy.

- Prace projektowe – wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.

- Protokół  odbioru - pisemny dowód sporządzony i podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową

- Protokół przekazania - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru zostały przekazane Zamawiającemu.

- Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

# § 2

# PRZEDMIOT UMOWY

- Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: DZP-PN/5/2019) na wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórkowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod budowę budynku przeznaczonego na Breast Cancer Unit, ogłoszonego w BZP nr ………………….. z dnia ……………… r., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, t.j. ze zm.), zwaną  dalej ustawą Pzp.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórkowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod budowę budynku przeznaczonego na Breast Cancer Unit.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu umowy, a w szczególności:

- ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1186, t.j. ze zm.);

- szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2013 poz. 1129);

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 poz. 1935, t.j. ze zm.);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065, t.j. ze zm.).

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnić w formie pisemnej z Zamawiającym zawarte w projekcie rozwiązania materiałowe, technologiczne i standard wykończenia. W dokumentacji projektowej należy tak dobrać parametry materiałów i urządzeń oraz dokonywać ich opisów  w taki sposób, aby spełniały wymogi ustawy Pzp.

- Zakres dokumentacji projektowej musi pozwalać na ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie ustawy Pzp.

- Wykonane opracowania projektowe będą wzajemnie  skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Opracowania projektowe będą zawierać wszystkie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia , zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów  a także spis opracowań składających się na komplet przedmiotu umowy. Każdy z egzemplarzy opracowania projektowego będzie zawierał oświadczenie projektanta o spełnieniu powyższych wymagań.

- Opracowania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu przekazania ich Zamawiającemu.

§ 3

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

I WYMAGANE DOKUMENTY

- W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować:

- Projekty budowlane, z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień oraz dokumentację geodezyjną.

- Pełną kompletną wielobranżową dokumentację techniczną wykonawczą uzgodnioną pomiędzy poszczególnymi branżami, zapewniającą osiągnięcie założonego przez Zamawiającego celu inwestycyjnego, w tym:

- Projekt wykonawczy rozbiórki byłego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Warszawskiej 15.

- Projekty wykonawcze branży architektonicznej i konstrukcyjnej, w tym instalacji fotowoltaicznej.

- Projekt technologiczny szpitala uzgodniony z Inwestorem.

- Projekt instalacji gazów medycznych w zakresie wynikającym z zastosowanej technologii.

- Projekty wykonawcze z branży sanitarnej, w tym instalacji wod – kan., wentylacji mechanicznej, wody lodowej, instalacji CO i ciepła technologicznego.

- Projekty wykonawcze z branży elektrycznej.

- Projekty wykonawcze instalacji niskoprądowych, w tym instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP, instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, kontroli dostępu KD, instalacji okablowania strukturalnego LAN, instalacji monitoringu wizyjnego CCTV, instalacji telefonicznej, instalacji antenowej RTV Sat.

- Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu.

- Projekt techniczny monitoringu technicznego (wizualizacji) wentylacji WL, CT, CW z podłączeniem do istniejącego BMS w budynku nr 12.

- Projekt techniczny monitoringu technicznego (wizualizacji) urządzeń i instalacji technicznych – instalacji elektrycznych (rozdzielnic, UPS, SZR, liczników oświetlenia zewnętrznego itp.), klimatyzatorów, agregatów, pomp, dźwigu, instalacji antyoblodzeniowej itp. z podłączeniem do istniejącego BMS w budynku nr 12.

- Projekt techniczny instalacji monitoringu systemów bezpieczeństwa (SSP, SSWiN, KD, CCTV) z podłączeniem do istniejącego BMS w budynku nr 12.

- Niezbędne ekspertyzy techniczne w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego i scenariusze rozwoju pożaru.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Przedmiary robót – w formie i układzie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Kosztorysy inwestorskie, ZZK – w formie i układzie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest  przedstawić Zamawiającemu do wyboru dwie propozycje koncepcji architektonicznych BCU, spośród których Zamawiający wybierze jedną, na bazie której Wykonawca sporządzi dokumentację projektową, o której mowa w pkt I. Wykonawca może uznać, że posiadana przez Zamawiającego koncepcja, o której mowa w pkt III, jest właściwa – wówczas zobowiązany jest przedstawić jedynie drugą w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania wyboru.

- Materiałem pomocniczym w celach projektowych jest załączona KONCEPCJA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA opracowana na zlecenie Zamawiającego przez: ARH+ architekt Andrzej Rydzewski; ul. Zachodnia 14A/47; 15-345 Białystok, tel.: +48 502 037 769; tel./fax: +48 85 744 55 15; e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

- Dokumentację projektową określoną w pkt I należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, t.j. ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935, t.j. ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186, t.j. ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065, t.j. ze zm.).

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, t.j. ze zm.) w zakresie art. 29 i 30.

- Wymagane ilości opracowań:

- W formie papierowej:

- projekt budowlany – 6 egz.

- projekty wykonawcze – 5 egz.

- kosztorysy inwestorskie i ZZK – 2 egz.

- przedmiary robót – 2 egz.

- specyfikacje wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- W wersji elektronicznej edytowalnej:

- projekt budowlany i projekty wykonawcze – plik PDF, plik DWG, plik ATH – po 2 kpl,

- kosztorysy inwestorskie i ZZK – plik programu kosztorysowego ATH, plik PDF – po 2 kpl,

- przedmiary robót – plik programu kosztorysowego ATH, plik PDF – po 2 kpl,

- specyfikacje wykonania i odbioru robót – plik DOC, plik PDF – 2 kpl.

Pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość.

- Na  Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:

- uzyskanie (w razie potrzeby) odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień Opracowań Projektowych;

- uzyskanie uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymaganych przepisami szczególnymi, koniecznych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniem;

- uzyskanie warunków technicznych zaopatrzenia w media;

- uzyskanie opinii środowiskowej, jeżeli taka będzie wymagana;

- uzyskanie wymaganych ekspertyz, w tym ekspertyzy geotechnicznej;

- zapewnienie sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub właściwego rzeczoznawcę;

- przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wydawanych przez właściwe organy;

- złożenie w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego przekazane zostanie na wniosek Wykonawcy;

- aktualizowanie kosztorysów inwestorskich i ZZK – na wezwanie Zamawiającego w okresie rękojmi na wykonany i przekazany przedmiot umowy, o którym mowa w § 15 ust. 2 Umowy.

# § 4

# TERMINY

      - Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

- termin rozpoczęcia realizacji Prac Projektowych równoznaczny z datą podpisania niniejszej Umowy;

- Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest  przedstawić Zamawiającemu do wyboru dwie propozycje koncepcji architektonicznych BCU (o których mowa w § 3 pkt II), spośród których Zamawiający w terminie 7 dni roboczych wybierze jedną, na bazie której Wykonawca sporządzi dokumentację projektową;

- termin wykonania opracowań projektowych, równoznaczny z przekazaniem tych opracowań Zamawiającemu do odbioru, zgodnie z Harmonogramem prac projektowych;

- termin dokonania odbioru projektów budowlanych i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru (w tym wykonaniu obowiązku określonego §3 sekcja VI pkt 9), ustalony został na 13.12.2019 r.

- termin zakończenia realizacji Prac Projektowych, równoznaczny z dokonaniem odbioru końcowego wszystkich opracowań projektowych określonych w § 3 Umowy (za wyjątkiem projektów budowlanych) i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 12 Umowy, ustalony został na 28.02.2020 r.

      - Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt (propozycję) Harmonogramu prac projektowych.

      - Przedstawiony Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

      - Harmonogram prac projektowych powinien jednoznacznie określać terminy wykonania wszystkich prac projektowych objętych zamówieniem oraz terminy przekazania opracowań projektowych lub ich części.

      - Zawartość Harmonogramu prac projektowych powinna odpowiadać wykazowi opracowań wyszczególnionych w § 3.

      - Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian w zatwierdzonym Harmonogramie prac projektowych bez zgody Zamawiającego.

# § 5

# wSPÓŁDZIAŁANIE

- Strony niniejszej umowy zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu prac projektowych stanowiących ich przedmiot w celu terminowego, należytego i jak najlepszego wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

- W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu umowy:

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych organizowanych   w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- celem spotkań kontrolnych jest sprawdzenie prawidłowości wykonywania wytycznych Zamawiającego, zaawansowania Prac Projektowych oraz terminowości realizacji Prac Projektowych. Jeżeli Zamawiający stwierdzi brak postępów w wykonywaniu Prac Projektowych podczas kolejnych spotkań kontrolnych, może wezwać Wykonawcę do udokumentowania zaawansowania prac projektowych;

- niezależnie od spotkań kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest co miesiąc i dodatkowo na wniosek Zamawiającego dostarczyć Zamawiającemu sprawozdanie z postępu prac projektowych.

- W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu kopii składanych w czasie prac projektowych wniosków, uzyskiwanych warunków, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych.

- Zamawiający  zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w wykonywaniu przez niego Prac Projektowych polegającego na:

- dostarczeniu mu potrzebnych dokumentów i opracowań będących w posiadaniu Zamawiającego

- pisemnym zatwierdzeniu poszczególnych opracowań projektowych lub jego części przedstawionych przez Wykonawcę, przy czym, przed ich ostatecznym zatwierdzeniem Zamawiający może zażądać ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany.

- Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym jest:

Imię nazwisko: ……………………., e-mail: ……………….. telefon: ……………………..

W zastępstwie w/w Przedstawiciela osobą upoważnioną jest:

Imię nazwisko: ……………………., e-mail: ……………….. telefon: ……………………..

- Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów i koordynowania prac jest: Imię nazwisko: ……………………., e-mail: ……………….. telefon: ……………………..

W zastępstwie w/w Przedstawiciela osobą upoważnioną jest:

Imię nazwisko: ……………………., e-mail: ……………….. telefon: ……………………..

# § 6

# OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówione Prace Projektowe z najwyższą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, aktualnym stanem rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i wymogami.

  - Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu Umowy osoby wymienione w  wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –wg załącznika nr 6 do SIWZ – stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w wypełnionym przez Wykonawcę wykazie osób wg załącznika nr 6 do SIWZ.

  - Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

  - Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 2, bez akceptacji Zamawiającego może stanowić przesłankę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Niewniesienie sprzeciwu przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie 7 dni oznacza akceptację zmiany.

  - Lista wszystkich projektantów i konsultantów zaangażowanych przez Wykonawcę do projektowania ze wskazaniem projektanta prowadzącego wykonanie przedmiotu umowy, wraz z opisem ich uprawnień, adresów e-mail, adresów korespondencyjnych, telefonów kontaktowych, faksów, oświadczeń o podjęciu się obowiązków projektanta zostanie przedłożona w terminie 7 dni od żądania Zamawiającego wystosowanego w trakcie realizacji Umowy.

  - Wykonawca ma prawo do wykorzystania materiałów projektowych, 
w tym wizualizacji i innych elementów dokumentacji, w celu promocji własnej działalności.
Wykonawca będzie też miał prawo do wykonywania i prezentacji zdjęć obiektu w trakcie realizacji i po jej zakończeniu w celu promocji własnej działalności.

# § 7

# OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający ma obowiązek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na  wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości wykonania oraz zgodności z warunkami realizacji zamówienia określonymi w umowie.

§ 8

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający ma prawo:

  - nakazać pominięcie jakiegoś opracowania projektowego lub ich elementów,

  - zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich elementów,

  - nakazać wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów.

- Polecenie przez Zamawiającego dokonania zmian określonych w ust. 1 nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – terminu wykonania opracowań projektowych o czas niezbędny na uwzględnienie wskazanych zmian.

- Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian bez otrzymania polecenia od Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1, może stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania opracowań projektowych, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą:

  - opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych poleceniem zmiany,

  - zmiany Harmonogramu prac projektowych i innych zobowiązań umownych.

- Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1, może stanowić podstawę do skrócenia terminu wykonania opracowań projektowych, Strony na wniosek Zamawiającego ustalą nowe terminy wykonania zamówienia.

- Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego, do czasu podpisania aneksu zawierającego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował niezwłocznie tę zmianę.

- Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1, skutkować będzie uniemożliwieniem realizacji tej zmiany, Wykonawca powinien poinformować o tym Zamawiającego z uzasadnieniem jego stanowiska. W takim przypadku Strony uzgodnią działania zgodne z intencją Zamawiającego, a możliwe do realizacji.

- Zamawiający może również dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

      - zaistnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 144 ustawy Pzp;

      - zmiana terminu wykonania zamówienia może wystąpić i obejmować będzie czas, w którym niemożliwe było realizowanie zamówienia w następujących przypadkach:

- zmiany będące następstwem zmian podmiotowych Zamawiającego lub Wykonawcy,

- zmiany przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy,

- zmiany będące następstwem działania organów administracji lub Zamawiającego w szczególności wynikających z wydłużających terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp.,

- zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego;

      - zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy;

      - ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług;

      - wprowadzenia podwykonawców w przypadku braku ich wskazania w ofercie lub zmiany podwykonawców. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym (znak sprawy: DZP-PN/5/2019) na wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórkowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod budowę budynku przeznaczonego na Breast Cancer Unit, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę.

# § 9

# WYNAGRODZENIE  I WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie w kwocie:

netto .......................................  (słownie:..................................................................................)

VAT ........................................ (słownie:..................................................................................)

brutto ...................................... (słownie:...................................................................................)

- Za sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji prac budowlanych w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację projektową Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie w kwocie:

netto .......................................  (słownie:..................................................................................)

VAT ........................................ (słownie:..................................................................................)

brutto ...................................... (słownie:...................................................................................)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 i ust. 2 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania całego zakresu umowy, w tym również koszty nieujęte w dokumentacji a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi w trzech ratach przy zastosowaniu następującego schematu:

- pierwsza rata w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru koncepcji architektonicznej BCU, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b Umowy;

- druga rata w wysokości 40% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po dokonaniu odbioru końcowego projektów budowlanych i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru (w tym wykonaniu obowiązku określonego §3 sekcja VI pkt 9), w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT. Wraz z fakturą VAT Wykonawca ma obowiązek przedstawienia oświadczeń wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) uczestniczących w realizacji zamówienia o zaspokojeniu przez Wykonawcę w stosunku do nich wszystkich wymagalnych zobowiązań z tytułu wykonywania prac w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia lub dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i ewentualnym dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia;

- trzecia rata w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po dokonaniu odbioru końcowego wszystkich opracowań projektowych określonych w § 3 Umowy (za wyjątkiem projektów budowlanych) i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 12 Umowy, w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT. Wraz z fakturą VAT Wykonawca ma obowiązek przedstawienia oświadczeń wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) uczestniczących w realizacji zamówienia o zaspokojeniu przez Wykonawcę w stosunku do nich wszystkich wymagalnych zobowiązań z tytułu wykonywania prac w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia lub dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i ewentualnym dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 2 nastąpi w czterech równych ratach przy zastosowaniu następującego schematu:

- pierwsza rata po osiągnięciu 50% stopnia zaawansowania prac budowlanych prowadzonych w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy;

- druga rata po osiągnięciu 75% stopnia zaawansowania prac budowlanych prowadzonych w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy;

- trzecia rata po osiągnięciu 100% stopnia zaawansowania prac budowlanych prowadzonych w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy;

- czwarta rata po uzyskaniu na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu przez wykonawcę prac budowlanych prowadzonych w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

- Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty ich przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W treści faktury Wykonawca zamieści wszystkie konieczne elementy określone w treści art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 11.03.2004 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 t.j. ze zm.).

§ 10

ODBIÓR

- Przekazanie do odbioru opracowania projektowego (bądź jego części) nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie Protokołu przekazania.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu opracowań projektowych lub ich części stanowiącej przedmiot odbioru Protokołem przekazania wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Podpisany przez Zamawiającego Protokół przekazania wraz z wykazem opracowań jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania dokumentacji. Protokół przekazania nie jest dla Wykonawcy potwierdzeniem zaakceptowania jej kompletności i jakości.

- Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru przekazanego opracowania projektowego w ciągu 30 dni od daty  otrzymania kompletnej dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu odbioru do 45 dni w przypadku opracowań skomplikowanych, wielobranżowych. Brak uwag ze strony Zamawiającego we wskazanych terminach traktowany jest jako akceptacja przekazanych opracowań projektowych.

- Odbiór przez  Zamawiającego wykonanego  i  przekazanego opracowania projektowego nastąpi  w  jego  siedzibie.

- Przekazane przez Wykonawcę opracowanie projektowe lub jego część, stanowiące przedmiot odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiającego, który może:

- zaakceptować przekazane opracowanie projektowe bez uwag i podpisać Protokół Odbioru;

- warunkowo zaakceptować przekazane opracowanie projektowe z uwagami, wskazać nieprawidłowości oraz termin i formę ich usunięcia, a po wprowadzeniu wszystkich uwag – ostatecznie zaakceptować i podpisać Protokół Odbioru;

- nie zaakceptować przekazanego opracowania projektowego, wskazać nieprawidłowości   i termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest po usunięciu nieprawidłowości do ponownego przekazania opracowania projektowego protokołem przekazania.

- W sytuacji określonej w ust. 6 ppkt b) odbiór opracowania projektowego uważa się za dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym w protokole odbioru warunkowego. W takiej sytuacji za datę zakończenia realizacji opracowania projektowego lub jego części uznana będzie data przekazania opracowania projektowego.

- W sytuacji określonej w ust. 6 ppkt c) odbiór opracowania projektowego uważa się za dokonany z chwilą ostatecznego odbioru opracowania projektowego. W takiej sytuacji za datę zakończenia realizacji opracowania projektowego lub jego części uznana będzie data ostatecznego przekazania opracowania projektowego.

- Przy odbiorze Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia jakości    dokumentacji.

- W przypadku wad opracowania projektowego lub jego części stwierdzonych przez właściwy organ w czasie wydawania decyzji, opinii lub postanowień, Wykonawca zobowiązany jest poprawić opracowanie projektowe lub jego część w terminie wskazanym przez ten organ w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

- Nieusunięcie wad w terminie określonym w protokole odbioru warunkowego lub w terminie wskazanym przez właściwy organ skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych od dnia określonego, jako dzień zakończenia danego opracowania projektowego lub jego części, zgodnie z § 15 ust. 1 lit. a).

- Podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru Końcowego wszystkich opracowań wchodzących w zakres Umowy (za wyjątkiem projektów budowlanych) stanowi podstawę do wystawienia ostatniej faktury dotyczącej etapu wykonywania prac projektowych.

- O zauważonych w każdym czasie wadach dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie  14 dni od daty ujawnienia wady.

§ 11

NABYCIE PRAW AUTORSKICH

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy, o którym mowa w § 3, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231, t.j. ze zm.).

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1, z chwilą wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności Przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu umowy wraz z wyłącznym i nieodwoływalnym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 3, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:

    - używania i wykorzystywania Przedmiotu umowy do realizacji robót,

    - utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami,

    - wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

    - rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

    - nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

    - rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami Przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.

- Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do Przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 10 ust. 12.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

- Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa jest wolna od wad prawnych.

§ 12

NADZÓR AUTORSKI

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do art. 20 ust. l pkt 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2019 poz. 1186, t.j. ze zm.) w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie.

- Nadzór autorski obejmuje:

  - kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami,

  - wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

  - uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oaz rozwiązań technicznych i technologicznych,

  - nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

  - udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym robót.

- Ustala się, że wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego zostało całościowo określone w § 9 ust. 2.

- Wykonawca zostanie wezwany do wykonania czynności określonych w ust. 3 telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną, co zostanie potwierdzone w dzienniku budowy.

- Niestawienie się Wykonawcy w celu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3, spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary umownej zgodnie z § 8 ust. 1 lit. d, po uprzednim odnotowaniu tego faktu w dzienniku budowy.

§ 13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto za wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórkowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod budowę budynku przeznaczonego na Breast Cancer Unit, podanej w pkt 1 lit. a) wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego tj. ………... zł, słownie: ………………..………….

      - Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………………………….

      - Część zabezpieczenia w wysokości 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie prac projektowych zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, iż przedmiot zamówienia został należycie wykonany oraz został odebrany bez uwag.

      - Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota w wysokości 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli termin zakończenia prac projektowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy zostanie przedłużony, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o taki sam okres, o jaki wydłużony został termin zakończenia prac projektowych. Przedłużone zabezpieczenie winno być przedłożone Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedłużającego termin zakończenia prac projektowych.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu powinno zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy.

§ 14

UBEZPIECZENIA

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia okresu rękojmi do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min 500 000,00 zł, słownie: pięćset tysięcy złotych (w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek). Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedłoży Zamawiającemu umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, obejmującą przede wszystkim szkody o, o których mowa w § 15. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 15

RĘKOJMIA

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonany i przekazany przedmiot umowy.

- Okres rękojmi będzie trwał do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi na obiekt wykonany na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, jednakże nie dłużej niż 8 lat licząc od daty podpisania przez obie Strony Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 12.

- Zamawiający wykonując uprawnienia wynikające z  rękojmi, w przypadku  stwierdzenia wad opracowania projektowego dostarczonego przez Wykonawcę może:

      - żądać usunięcia wad wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin odpowiedni dla stron, a po bezskutecznym upływie terminu, może zlecić usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

      - odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli  wady nie zostały usunięte w  terminie  lub naliczać kary za nieterminowe usunięcie wad.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu rękojmi, jeżeli wniósł reklamacje przed upływem tego okresu.

- O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę lub nieusunięcia ich w terminie wyznaczonym, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających.

- Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, może on żądać od Wykonawcy na zasadach ogólnych naprawienia szkody, jakiej doznał z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwie wykonanej dokumentacji. Odpowiada również za wady budowy wynikłe ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazówek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada także za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwej koordynacji Prac Projektowych. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności podmiotu wykonującego budowę.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

§ 16

KARY UMOWNE

1.	 Zamawiającemu  przysługuje  prawo  naliczenia  kary  umownej:

- za opóźnienie w wykonaniu całego przedmiotu umowy oraz opóźnienie w przedstawieniu Zamawiającemu do wyboru dwóch propozycji koncepcji architektonicznych BCU, w wysokości  0,1% wynagrodzenia  brutto określonego w § 9 ust. 1 za  każdy  dzień opóźnienia;

- za  opóźnienie  w  wykonaniu  opracowania projektowego lub jego części  zgodnie z Harmonogramem prac projektowych, w  wysokości  0,05%  wynagrodzenia  brutto określonego w § 9 ust. 1 za  każdy  dzień opóźnienia;

- za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  okresie   rękojmi,  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia  brutto określonego w § 9 ust. 1 za  każdy  dzień  opóźnienia licząc  od  dnia wyznaczonego  przez  Zamawiającego na usunięcie wad;

- w  przypadku  odstąpienia  od  umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie , w  wysokości  10% wynagrodzenia  brutto określonego w § 9 ust. 1;

- w  przypadku  odstąpienia  od  umowy przez  Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w  wysokości  10% wynagrodzenia  brutto określonego w § 9 ust. 1;

- za  opóźnienie w dostarczeniu ważnej polisy ubezpieczeniowej oraz za opóźnienie w przedłużeniu zabezpieczenia i wniesieniu zabezpieczenia na wyższą kwotę, w  wysokości  0,05%  wynagrodzenia  brutto określonego w § 9 ust. 1 za  każdy dzień opóźnienia licząc  od  dnia wygaśnięcia poprzedniego;

- za niestawienie się Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w celu wykonania obowiązków określonych w § 12 ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za nieudokumentowanie przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § 18 ust. 5, że pracownicy biurowi wykonujący pod nadzorem czynności w zakresie realizacji zamówienia, są zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 1 - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę ww. pracowników. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę.

2.   Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia  brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia z tytułu:

      - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

      - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

      - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

      - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- W  przypadku, gdy  kary  umowne  nie  pokryją  strat  Zamawiającego, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu  odszkodowanie  uzupełniające  na  zasadach  ogólnych.

- W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, to może należną mu kwotę potrącić z dowolnej płatności należnej Wykonawcy lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 17

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania;

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

- zaistniała sytuacja, o której mowa w § 6 ust. 4 – Wykonawca wprowadził zmiany Personelu, o których mowa w § 6 ust. 2, bez akceptacji Zamawiającego;

- zaistniała sytuacja, o której mowa w § 8 ust. 8 lit. e) – Wykonawca wprowadził zmiany podwykonawcy bez uzyskania akceptacji Zamawiającego (dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym (znak sprawy: DZP-PN/5/2019) na wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórkowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod budowę budynku przeznaczonego na Breast Cancer Unit);

- zaistniała sytuacja, o której mowa w § 8 ust. 3 – Wykonawca wprowadził zmiany w umowie, o których mowa w § 8 ust. 1, bez zgody Zamawiającego;

- Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań dotyczących zawarcia i utrzymania umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 14;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;

- Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiającego;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi go, iż na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności czynności, z podaniem przyczyny odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do Zamawiającego;

- w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia,  Przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do wystawienia Protokołu przekazania opracowań projektowych do odbioru końcowego.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane.

§ 18

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy biurowi wykonujący pod nadzorem czynności w zakresie realizacji zamówienia, będą zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040, t.j. ze zm.), w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawcę.

- Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudniania przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę.

- Wykonawca lub podwykonawca za pośrednictwem Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz osób i stosowne oświadczenie, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca/podwykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany osób.

- Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych równoważnych rejestrów oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 t.j. ze zm.).

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca/podwykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO (tj. w szczególności pozbawione adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników itp.). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (zanonimizowane analogicznie j.w.);

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń (zanonimizowane analogicznie jw.).

§ 19

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy zamówienia: [______________________________]

- Wykonawca wykona następujący zakres zamówienia przy pomocy podwykonawców:
[______________________________] (podwykonawca, adres, zakres robót)

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawców. Wykonawca dołączy do faktury końcowej oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia, że ich wymagalne roszczenia z tytułu realizacji prac zostały zaspokojone. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza zasady rozliczeń z podwykonawcą, Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w celu zabezpieczenia płatności jego podwykonawcom.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od otrzymania projektu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu w tym terminie oznacza akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej otrzymania. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w tym terminie oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Uregulowania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do zmian tych umów.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 14, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

§ 20

/zapis w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę/

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie [_______________].

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

§ 21

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, w szczególności mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz inne.

- Korespondencja będzie kierowana  pod następujące adresy:

A. dla Zamawiającego:

nazwa: [_________]

adres: [_________]

telefon/fax: [_________]

email: [_________]

B. dla Wykonawcy

nazwa: [_________]

adres: [_________]

telefon/fax: [_________]

email: [_________]

- Do bieżących kontaktów roboczych Strony przewidują następujące osoby:

  - ze strony Zamawiającego: .............................................. tel. ............................ e-mail ........................

  - ze strony Wykonawcy: .............................................. tel. ............................ e-mail ........................

- Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w szczególności dokonanie cesji wierzytelności z Umowy wymaga pisemnej uprzedniej zgody Województwa Podlaskiego (art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, t.j. ze zm.).

- Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową (a nierozstrzygnięte na drodze polubownej) będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią umowy są następujące dokumenty:

- wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ postępowania przetargowego (znak sprawy: DZP-PN/5/2019) na wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórkowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod budowę budynku przeznaczonego na Breast Cancer Unit – Załącznik Nr 1;

- Koncepcja funkcjonalno –przestrzenna z dnia 28.12.2018 r. dotycząca budowy Breast Cancer Unit na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Załącznik Nr 2;

- Harmonogram prac projektowych – Załącznik nr 3;

- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –wg załącznika nr 6 do SIWZ postępowania przetargowego (znak sprawy: DZP-PN/5/2019) na wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórkowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod budowę budynku przeznaczonego na Breast Cancer Unit – Załącznik nr 4.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

#### ZAMAWIAJĄCY:                                                      		WYKONAWCA: